

АДМИНИСТРАЦИЯ

БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ленина ул., д. 42, п. Бреды, Челябинская область, 457310 Российская Федерация, тел. (351-41) 3-40- 60, факс (351-41) 3-40-60

«29 марта 2019г. № 01-03/013-ЖКХ

О внесении изменений в постановление

Администрации Брединского сельского поселения

Брединского муниципального района

Челябинской области

от 20 декабря 2017 № 01-03/089

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», а так же постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Брединского сельского поселения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в связи с продлением срока действия программы, уточнением финансирования и перечня мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Брединского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Брединского сельского поселения «Формирование современной городской среды Брединского сельского поселения на 2018-2022 годы» от 20.12.2017 г. № 01-03/089 (в ред. № 01-03/003-ЖКХ от 15.01.2019 года, № 01-03/212 от 28.12.2018 года, № 01-03/102-бл. От 15.08.2018 года, № 01-03/078 от 10.07.2018 года) следующие изменения:

1.1.В наименовании программы слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2024 годы».

1.2.Приложение к настоящему Постановлению «Муниципальная программа Брединского сельского поселения «Формирование современной городской среды Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы», изложить в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

**Глава Брединского сельского поселения**

**Брединского муниципального района**

**Челябинской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.СТАНСКОВ**

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Брединского сельского поселения

Брединского муниципального района

Челябинской области

№ 01-03/013 от 29 марта 2019 года

**Муниципальная программа**

**Брединского сельского поселения муниципального района Челябинской области**

**«Формирование современной городской среды**

**Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель Программы** | Администрация Брединского сельского поселения |
| **Участники Программы** | Жители сельского поселения, юридические лица |
| **Цели Программы** | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Брединского сельского поселения |
| **Задачи Программы** | Обеспечение формирования единого облика Брединского сельского поселения;  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Брединского сельского поселения;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Брединского сельского поселения. |
| **Целевые индикаторы и показатели Программы** | -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц;  -количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, единиц;  - доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном  образовании правил благоустройства;  - доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства |
| **Срок реализации Программы** | 2018-2024 годы в семь этапов:  - первый этап - 2018 год;  - второй этап – 2019 год;  - третий этап – 2020 год;  - четвертый этап – 2021 год;  - пятый этап – 2022 год;  - шестой этап- 2023 год;  - седьмой этап -2024 год. |
| **Объемы бюджетных ассигнований Программы** | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах составляет **14 774 114,00** рублей, в том числе:  **430 314,00** рублей – бюджет Брединского сельского поселения, из них:  2018 год – 0,00 рублей;  2019 год – 41 100,00 рублей;  2020 год – 45 000,00 рублей;  2021 год – 225 882,00 рублей;  2022 год - 118 332,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год - 0,00 рублей.  **14 343 800,00** рублей – федеральный и областной бюджеты, из них:  2018 год - 0,00 рублей;  2019 год – 1 370 000,00 рублей;  2020 год – 1 500 000,00 рублей;  2021 год – 7 529 400,00 рублей;  2022 год – 3 944 400,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в 2018-2024 годах:  -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  – 29 единиц;  -количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 4 единицы;  - благоустроить 100% объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном  образовании правил благоустройства и заключенными соглашениями с собственниками (пользователями) указанного недвижимого имущества (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве;  - благоустроить 100% территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства и заключенными соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве. |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией социально-экономического развития Брединского муниципального района до 2020 года, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

На территории Брединского сельского поселения расположено 2 населенных пункта, из которых 1 населенный пункт с численностью населения более 1000 человек.

В Брединском сельском поселении по состоянию на 01.08.2017г. насчитывается 59 многоквартирных домов, общее количество дворовых территорий составляет 30 ед. площадью 48,3 тыс. м² (п.Бреды). Полностью благоустроенных дворовых территорий нет.

В 2017 году на территории Брединского сельского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год» годы началась реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общественного пользования. В рамках программных мероприятий благоустроены 7 общественных территорий (детские площадки) и комплексно благоустроена 1 дворовая территория (8 многоквартирных домов): отремонтированы дворовые проезды и тротуары, оборудованы парковки, установлены урны и скамейки, оборудованы детская и спортивная площадки и т.д.

Однако решены не все проблемы благоустройства. В Брединском сельском поселении имеется ряд проблем, требующих комплексного решения и надлежащего финансирования: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей поселения. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, не хватает парковочных мест для автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводятся работы по озеленению.

Общественные территории также не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение освещения и озеленения, оборудование автомобильных (гостевых) парковок.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан. При этом проведение мероприятий по благоустройству территории Брединского сельского поселения необходимо выполнить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы», (далее – Программа), предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, определенного подпунктом «г» пункта 11 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169). Физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 14.06.2017 г. №87/1 и содержащемся в государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области». Включение в Программу дворовой территории без решения заинтересованных лиц не допускается. С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой необходимо расширение практики привлечения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в настоящую Программу осуществляется в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Брединского сельского поселения, на которых планируется благоустройство, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы» и «[Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, о включении дворовой территорий многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы», утвержденных постановлением Администрации Брединского сельского поселения от 06.10.2017г. №01-03/068-бл.

Реализации Программы и своевременному достижению запланированных результатов могут препятствовать следующие риски:

- законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации Программы;

- финансовые риски, обусловленные недостаточным объемом бюджетных ассигнований и (или) снижением финансирования Программы.

- риск низкой активности граждан и представителей бизнеса в участии по реализации проектов по благоустройству.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий Программы что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации Программы.

**Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Брединского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели определены основные задачи:

- обеспечение формирования единого облика Брединского сельского поселения;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Брединского сельского поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Брединского сельского поселения.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа рассчитана на период 2018 - 2024 годы и реализуется в семь этапов.

В течение всего периода реализации Программы мероприятия, включенные в ее состав, будут направлены на решение обозначенных проблем в сфере благоустройства и задач, необходимых для создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Брединского сельского поселения.

**Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы**

Система мероприятий Программы и финансовые ресурсы на ее реализацию отражены в Приложении № 1.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает:

Минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн;

- оборудование автомобильных парковок.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и может быть расширен только при внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство.

Софинансирование, за счет средств, полученных сельским поселением в 2019-2024 годах в качестве иных межбюджетных трансфертов, работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ:

- установка детских и (или) спортивных площадок;

- установка и ремонт ограждения;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Софинансирование за счет средств, полученных сельским поселением в 2019-2024 годах работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня осуществляется:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений в многоквартирных домах, работ по благоустройству дворовых территорий. При этом, доля участия должна составлять не менее 3 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории –для дворовых территорий включенных в Программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. №106. В размере не менее 20 процентов – для дворовых территорий, включенных в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. №106.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, нормативы финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приводится в Приложении № 5.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, приведен в таблице 1 Приложения № 3.

К благоустройству общественных территорий относится: озеленение, обеспечение освещением, реконструкция, ремонт или обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство детских и (или) спортивных площадок, ремонт или устройство ограждения, а также аналогичные виды работ, направленные на благоустройство общественных территорий.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, приведен в таблице 2 Приложения №3.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии с требованиями, утвержденными в Брединском сельском поселении Правилами благоустройства за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными по результатам инвентаризации с собственниками (пользователями указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации Программы приведен в таблице 4 Приложения №3 к Программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Программы за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органом местного самоуправления приведен в таблице 3 Приложения №3 к Программе.

В рамках проведения мероприятий по благоустройству возможно привлечение студенческих отрядов, а так же создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации Программы.

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленной задачи и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задачи Программы с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы федеральным и областным бюджетом и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Брединского сельского поселения действующим законодательством.

Все мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий проводятся с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Брединского сельского поселения, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет Брединского сельского поселения средств вышестоящих бюджетов.

Потребность в финансовом обеспечении формируемой Программы за весь период реализации составляет **14 774 114,00 рублей**, в том числе по годам:

- в 2018 году – 0,00 рублей;

- в 2019 году – 1 411 100,00 рублей;

- в 2020 году – 1 545 000,00 рублей;

- в 2021 году – 7 755 282,00 рублей;

- в 2022 году – 4 062 732,00 рублей;

- в 2023 году - 0,00 рублей;

- в 2024 году - 0,00 рублей.

Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Брединского сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и за счет планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет Брединского сельского поселения средств вышестоящих бюджетов.

**Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения**

**мероприятий муниципальной программы**

Участниками мероприятий Программы являются Администрация Брединского сельского поселения и могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов на выполнение муниципального задания.

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) при участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, должны руководствоваться действующим законодательством в сфере реализации настоящей Программы.

Работы из дополнительного перечня осуществляются при условии финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, причем доля такого участия должна составлять не менее 3 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории – для дворовых территорий, включенных в Программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. №106. В размере не менее 20 процентов для дворовых территорий, включенных в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106.

Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству. Решение о выбранных работах, а также решение о доле финансового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий должно быть закреплено в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, подлежат благоустройству за счет средств собственников и (или) правообладателей соответствующих объектов недвижимого имущества и земельных участков в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Брединского сельского поселения.

Механизм реализации Программы предусматривает предоставление иных межбюджетных трансфертов, перечисленных в бюджет района из федерального и областного бюджетов в виде субсидии, в целях поддержки муниципальных программ формирования современной городской среды, бюджету Брединского сельского поселения.

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Брединского сельского поселения.

Обязательства Администрации Брединского сельского поселения:

1) осуществляет планирование и организацию работ по благоустройству территорий Брединского сельского поселения;

2) обеспечивает разработку и принятие Программы с учетом проведения общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования), в том числе при внесении в нее изменений);

3) обеспечивает учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в Программу;

4)обеспечивают осуществление контроля за ходом реализации Программы на территории поселения общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Брединского сельского поселения от 05.10.2017 г. №01-03/067-бл;

5) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

6) обеспечивает утверждение не позднее 1 марта 2019 г. с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу на 2019 год, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению

на соответствующей территории;

7)обеспечивает проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в населенных пунктах сельского поселения с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с утвержденным Администрацией Брединского сельского поселения Порядком, регламентирующим процедуру инвентаризации;

8)осуществляет отбор подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству территории;

9) обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

10)обеспечивает заключение соглашений по благоустройству с собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения;

11)осуществляет финансирование мероприятий Программы, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете поселения, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет поселения, внебюджетных источников;

12)обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в Брединском сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории Брединского сельского поселения.

13)обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках Программы с реализуемыми в Брединском сельском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а так же мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

14) имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а так же территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд, в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий комиссией, в порядке установленном такой комиссией;

15) имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения сельского поселения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

16) осуществляет мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков общественных территорий, а так же участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых и общественных территорий которых софинансируются из бюджета Челябинской области;

17)осуществляет заключение соглашений (муниципальных контрактов) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления иных межбюджетных трансфертов - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления иных межбюджетных трансфертов – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования. При этом, обеспечивают соблюдение условия об обязательном установлении 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых из федерального и областного бюджетов;

18) обеспечивает размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) информации о реализации Программы с учетом методических рекомендаций о размещении информации в ГИС ЖКХ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

19) обеспечивает реализацию мероприятий по созданию на территории Брединского сельского поселения – получателя иных межбюджетных трансфертов из бюджета Брединского муниципального района условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий Программы;

20)обеспечивает актуализацию Программы в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в том числе по результатам представления предложений граждан, организаций на включение в адресные перечни Программы территорий общего пользования и дворовых территорий, а так же продлевает срок действия Программы на срок реализации федерального проекта;

21) представляет Администрации Брединского муниципального района отчеты о реализации мероприятий Программы, а так же копии всех документов, сопутствующих ее выполнению;

22) несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование полученных в рамках настоящей Программы иных межбюджетных трансфертов.

**Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Программа носит ярко выраженный социально-экономический характер.

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Брединского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

- благоустройство 29 дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство 4 территорий общественного пользования.

- благоустроить 100 % объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве по заключенным соглашениям с собственниками (пользователями) указанного недвижимого имущества (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве;

- благоустроить 100% территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве по заключенным соглашениям с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы) приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Общий объем затрат на реализацию Программы **14 774 114,00 рублей.**

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств федерального и областного бюджетов определен в соответствии с проектами постановлений Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды» и проектом Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

**Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Показатели Программы взаимосвязаны с мероприятиями Программы и результатами их выполнения.

Оценка социально-экономических результатов мероприятий Программы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств:

менее 0,5 - крайне низкая;

от 0,5 до 1,0 - низкая;

от 1,0 до 1,4 - высокая;

более 1,4 - очень высокая.

Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых к 2020 году уменьшается, рассчитывается по формуле:



Оп - плановый индикативный показатель.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами Программы; обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение; методика расчета значений целевых индикаторов и показателей и источник получения информации о данных показателях представлены в приложении 4 к настоящей Программе.

|  |
| --- |
| Приложение №1  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы» |

СИСТЕМА

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ» И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ НА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | | Сроки реализации | Источник финансирования | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | 13 |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Брединского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение формирования единого облика Брединского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Брединского сельского поселения | | 2018-2024 годы | ФБ | 0 | | 0 | | | 0 | | | 2947200,00 | | 2539200,00 | | | 0 | | 0 | 5486400,00 |
| ОБ | 0 | | 0 | | | 0 | | | 122800,00 | | 105800,00 | | | 0 | | 0 | 228600,00 |
| МБ | 0 | | 0 | | | 0 | | | 92100,00 | | 79350,00 | | | 0 | | 0 | 171450,00 |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий Брединского сельского поселения | Администрация Брединского сельского поселения | | 2018-2024 годы | ФБ | 0 | | 1 315 200,00 | | | 1440000,00 | | | 4281024,00 | | 1247424,00 | | | 0 | | 0 | 8283648,00 |
| ОБ | 0 | | 54 800,00 | | | 60000,00 | | | 178376,00 | | 51976,00 | | | 0 | | 0 | 345152,00 |
| МБ | 0 | | 41 100,00 | | | 45000,00 | | | 133782,00 | | 38982,00 | | | 0 | | 0 | 258864,00 |
| Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Брединского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение не позднее последнего года реализации Программы благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в Брединском сельском поселении Правил благоустройства | | юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственности (пользовании) которых находятся объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и (или) земельные участки (по согласованию) | | | | 2018-2024 годы | | финансирование отсутствует | - | | - | - | | - | | - |  | |  | | - |
| 2.2. | Проведение не позднее последнего года реализации Программы благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в Брединском сельском поселении Правил благоустройства | | собственники индивидуальных  жилых домов и территорий,  прилегающих к ним (по  согласованию) | | | | 2018-2024 годы | | финансирование отсутствует | - | | - | - | | - | | - |  | |  | | - |

|  |
| --- |
| Приложение №2  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы» |

**Сведения о целевых индикаторах**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год | Всего | |
| Задача: Обеспечение формирования единого облика Брединского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | ед. | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 29 | |
| 2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3. | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | | % | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | | % | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| Приложение №3  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы» | | | |

**План реализации**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА 2018-2024 ГОДЫ»**

**Таблица 1**

**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Кол-во проживающих, чел | Площадь дворовой территории, м ² | Описание работ | Объем финансирования, руб. | | | | Период благоустройства |
| ФБ | ОБ | МБ | Итого |
| 1 | п.Бреды, ул.Аэродромная, д.36, д.38 | 56 | 1521 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения | 288 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 309 000,00 | 2021 |
| 2 | п.Бреды, ул.Целинстрой, д.10 | 17 | 898 | Устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, озеленение | 105 600,00 | 4 400,00 | 3 300,00 | 113 300,00 | 2021 |
| 3 | п.Бреды, ул.Лермонтова, д.18 | 20 | 1920 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, устройство парковочных карманов, озеленение | 201 600,00 | 8 400,00 | 6 300,00 | 216 300,00 | 2021 |
| 4 | п.Бреды, ул.Лермонтова, д.18а, 18б | 106 | 1566 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, озеленение | 288 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 309 000,00 | 2021 |
| 5 | п.Бреды, ул.Маяковского, д.2 | 8 | 565 | Установка скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, устройство парковочных карманов, озеленение | 192 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 206 000,00 | 2021 |
| 6 | п.Бреды, ул.Маяковского, д.18 | 26 | 992 | Установка скамеек, устройство твердого покрытия, озеленение | 134 400,00 | 5 600,00 | 4 200,00 | 144 200,00 | 2021 |
| 7 | п.Бреды, ул.Солнечная, д.1, д.3 | 48 | 2116 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, устройство парковочных карманов, озеленение, устройство пандусов | 278 400,00 | 11 600,00 | 8 700,00 | 298 700,00 | 2022 |
| 8 | п.Бреды, ул.Станционная, д.25а | 18 | 360 | Устройство твердого покрытия, обеспечение освещения | 134 400,00 | 5 600,00 | 4 200,00 | 144 200,00 | 2022 |
| 9 | п.Бреды, ул.Станционная, д.27 | 21 | 476 | Устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, установка урн, озеленение | 144 000,00 | 6 000,00 | 4 500,00 | 154 500,00 | 2022 |
| 10 | п.Бреды, ул.Станционная, д.27а | 17 | 410 | Устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, установка урн, озеленение | 134 400,00 | 5 600,00 | 4 200,00 | 144 200,00 | 2022 |
| 11 | п.Бреды, ул.Станционная, д.29 | 22 | 440 | Установка скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, озеленение | 139 200,00 | 5 800,00 | 4 350,00 | 149 350,00 | 2022 |
| 12 | п.Бреды, ул.Фрунзе, д.37, д.37а, д.39 | 82 | 2325 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, устройство парковочных карманов, озеленение | 336 000,00 | 14 000,00 | 10 500,00 | 360 500,00 | 2021 |
| 13 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.10 | 21 | 748 | Установка урн, устройство и ремонт твердого покрытия | 105 600,00 | 4 400,00 | 3 300,00 | 113 300,00 | 2022 |
| 14 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.1 | 33 | 608 | Установка скамеек | 19 200,00 | 800,00 | 600,00 | 20 600,00 | 2022 |
| 15 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.2, д.3, д.5, д.6 | 91 | 6900 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, озеленение | 864 000,00 | 36 000,00 | 27 000,00 | 927 000,00 | 2021 |
| 16 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.5а | 28 | 630 | Установка скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, устройство парковочных карманов | 134 400,00 | 5 600,00 | 4 200,00 | 144 200,00 | 2022 |
| 17 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.7, д.4 | 62 | 2277 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, устройство парковочных карманов, озеленение, устройство пандусов | 288 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 309 000,00 | 2021 |
| 18 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.9 | 17 | 995 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, устройство парковочных карманов, озеленение | 134 400,00 | 5 600,00 | 4 200,00 | 144 200,00 | 2022 |
| 19 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.8 | 33 | 1020 | Установка урн, скамеек, обеспечение освещения, озеленение | 153 600,00 | 6 400,00 | 4 800,00 | 164 800,00 | 2022 |
| 20 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.13, д.14 | 57 | 1560 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, устройство парковочных карманов, озеленение, устройство пандусов | 172 800,00 | 7 200,00 | 5 400,00 | 185 400,00 | 2022 |
| 21 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.15 | 29 | 1265 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, устройство парковочных карманов, озеленение | 96 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 103 000,00 | 2021 |
| 22 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.16 | 32 | 1537 | Установка скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, устройство пандусов | 201 600,00 | 8 400,00 | 6 300,00 | 216 300,00 | 2022 |
| 23 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.31 | 18 | 540 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, озеленение | 153 600,00 | 6 400,00 | 4 800,00 | 164 800,00 | 2022 |
| 24 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.28 | 23 | 640 | Установка урн, скамеек, обеспечение освещения | 48 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 51 500,00 | 2022 |
| 25 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.32 | 13 | 658 | Установка урн, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, устройство парковочных карманов, озеленение | 153 600,00 | 6 400,00 | 4 800,00 | 164 800,00 | 2022 |
| 26 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.30 | 12 | 602 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения | 163 200,00 | 6 800,00 | 5 100,00 | 175 100,00 | 2022 |
| 27 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.26 | 23 | 3136 | Установка урн, скамеек, устройство твердого покрытия, обеспечение освещения, устройство парковочных карманов, озеленение | 172 800,00 | 7 200,00 | 5 400,00 | 185 400,00 | 2022 |
| 28 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.29 | 18 | 750 | Обеспечение освещения, устройство твердого покрытия, устройство детской площадки, озеленение | 96 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 103 000,00 | 2022 |
| 29 | п.Бреды, ул.Черемушки, д.27 | 40 | 1070 | Установка скамеек, устройство твердого покрытия | 153 600,00 | 6 400,00 | 4 800,00 | 164 800,00 | 2021 |
|  | **ИТОГО:** | **991** | **38 525** |  | **5 486 400,00** | **228 600,00** | **171 450,00** | **5 886 450,00** |  |

**Таблица 2**

**Благоустройство территорий общественного пользования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории общественного пользования | Площадь, м ² | Описание работ | Объем финансирования, руб. | | | | Период благоустройства |
| ФБ | ОБ | МБ | Всего |
| 1 | Устройство пешеходного тротуара по ул.Ленина,  п. Бреды | 2100 | Устройство пешеходного тротуара для обеспечения безопасного передвижения пешеходов | 2 937 024,00 | 122 376,00 | 91 782,00 | 3 151 182,00 | 2021 |
| 2 | Благоустройство площади перед зданием Дома культуры п. Бреды | 3100 | Устройство тротуарной плитки, ремонт асфальтовых дорожек, устройство песчаного покрытия под существующей детской площадкой | 1 344 000,00 | 56 000,00 | 42 000,00 | 1 442 000,00 | 2021 |
| 1 247 424,00 | 51 976,00 | 38 982,00 | 1 338 382,00 | 2022 |
| 3 | Устройство тротуара по ул. Копейской, п.Бреды | 1300 | Устройство пешеходного тротуара для обеспечения безопасного передвижения пешеходов | 1 440 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 1 545 000,00 | 2020 |
| 4 | Благоустройство территории прилегающей к храму Воскресения Христова п. Бреды, ул. Милицейская 38А | 3163 | Устройство пешеходной дорожки из брусчатки с устройством беседки, устройство автомобильной парковки, ремонт тротуара, установка скамеек, урн, устройство уличного освещения. | 1 315 200,00 | 54 800,00 | 41 100,00 | 1 411 100,00 | 2019 |
|  | **ИТОГО:** | **9 663** |  | **8 283 648,00** | **345 152,00** | **258 864,00** | **8 887 664,00** |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **48 188** |  | **13 770 048,00** | **573 752,00** | **430 314,00** | **14 774 114,00** |  |

**Таблица 3**

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты**

**незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)**

**юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации программы за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с**

**органом местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта недвижимого  имущества/земельного участка | Наименование  организации | Перечень работ |
|  | **2019 год** |  |  |
| 1 | п.Бреды, ул Фрунзе, д.49А | ИП Свиридова Галина Владимировна  Магазин | Очистка территории от мусора |
|  | **2020 год** |  |  |
|  | - | - | - |

**Таблица №4**

**Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для**

**их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками**

**(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их**

**благоустройстве не позднее последнего года реализации Программы в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Брединского сельского поселения Брединского муниципального района.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес индивидуального жилого дома/земельного участка для**  **размещения индивидуального жилого дома** | **Перечень работ** |
|  | **2019 год** |  |
| 1 | п.Бреды, ул. Московская, д.4 | Покраска забора, очистка территории от мусора |
|  | **2020 год** |  |
|  | - | - |

|  |
| --- |
| Приложение №4  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы» |

**Сведения о взаимосвязи мероприятий**  Таблица 1

**и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  (направлений) | Ожидаемый результат их  выполнения | Связь с целевыми индикаторами |
| 1. | Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных  домов | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, вовлечение граждан в реализацию проектов | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| 2. | Реализация проектов благоустройства  общественных территорий | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 3. | Проведение не позднее последнего года реализации Программы благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил  благоустройства | Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в благоустройстве от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства |
| 4. | Проведение не позднее последнего года реализации Программы благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства  . | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства |

|  |
| --- |
| Таблица 2 |

**Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей**

**муниципальной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Сформирован в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», объемы предусмотрены по аналогии с показателями программы «Формирование современной городской среды на территории Брединского сельского поселения на 2017 год» | Недостаточность средств федерального, регионального, местных бюджетов для финансирования проектов по благоустройству.  Низкая активность граждан и представителей бизнеса в участии по реализации проектов по благоустройству. |
| 2. | Количество благоустроенных  общественных территорий |
| 3. | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | Сформирован в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». | Низкая активность и безответственность собственников объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, нуждающихся в благоустройстве, в приведении вышеуказанных объектов в соответствие требованиям утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. |
| 4. | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | Низкая активность и безответственность граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, в приведении территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствие требованиям утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Продолжение Приложения №4  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы»  Таблица 3 |   **Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей**  **и источник получения информации о данных показателях** | | | |
| № п/п | Наименование индикатора | Расчет значений целевых  индикаторов и показателей | Источник получения информации,  периодичность и вид временной  характеристики |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Абсолютный показатель | Рассчитывается путем прямого расчета. |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | Абсолютный показатель | Рассчитывается путем прямого расчета. |
| 3. | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | К = Qбл  Qобщ  где:  К– доля благоустроенных объектов;  Qбл – количество благоустроенных  объектов, нуждающихся в благоустройстве;  Qобщ – общее количество объектов, нуждающихся в благоустройстве; | Рассчитывается путем прямого расчета. |
| 4. | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | К = Qбл  Qобщ  где:  К– доля благоустроенных объектов;  Qбл – количество благоустроенных объектов, нуждающихся в благоустройстве;  Qобщ – общее количество объектов, нуждающихся в благоустройстве; | Рассчитывается путем прямого расчета. |

|  |
| --- |
| Приложение №5  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Брединского сельского поселения на 2018-2024 годы» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование изделия | Визуализация | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Установка скамьи | large | шт. | 7769,00 |
| 2 | Установка урн для мусора | large | шт. | 2335,00 |
| 3 | Установка светильников над подъездом дома | C:\Users\Миргалимова\Desktop\000_ab4390fd-c094-4d57-a148-10db5b24fdcd_geleos.jpg | шт. | 5442,00 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара дворовых территорий | - | м2 | 675,50 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям | - | м2 | 920,00 |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия для автомобильных парковок | - | м2 | 1100,00 |

**Нормативы финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство,  входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Детская площадка (малая, размер по 4х6)  в составе оборудования:  - песочница из бруса;  - игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; рукоход; горка-скат; лестница с площадкой, высотой 1,5 м, крыша) | шт. | 62000,00 |
| 2 | Детская площадка (средняя, размер по 8х16)  в составе оборудования:  - песочница из бруса;  - домик-беседка (стены открытые, со скамейкой внутри, с крышей, со счетами для малышей)  - игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; рукоход; горка-скат; лестница с площадкой, высотой 1,5 м, крыша);  - карусель с шестью сиденьями;  - качели на деревянных стойках с гибкой подвеской, высотой 1,8 м | шт. | 127400,00 |
| 3 | Детская площадка (большая, размер по 16х30)  в составе оборудования:  - песочница из бруса - 2 шт.;  - домик-беседка (стены открытые, со скамейкой внутри, с крышей, со счетами для малышей)  - игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; стенка; рукоход; лиана; горка-скат с лестницей, высотой 1,5 м, крыша)  - карусель с шестью сиденьями - 2 шт.;  - качели на деревянных стойках с гибкой подвеской, высотой 1,8 м;  - Лаз "Водоросль", размеры 1650x1650x2450 мм | шт. | 210600,00 |
| 4 | Оборудование для спортивных площадок | шт. | 24755,00 |
| 5 | Пандусы | шт. | 30000,00 |
| 6 | Озеленение | шт. | 1600,00 |

**Нормативы финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав дополнительного перечня работ**